## Slide 1
Управление человеческими ресурсами: акцент на стратегических аспектах принятия кадровых решений.
Управление персоналом: в большей мере характеризует повседневную оперативную работу с кадрами.

## Slide 2
Управление человеческими ресурсами (УЧР) выполняет следующие функции:
-набор и отбор персонала;
-адаптация;
-оценка персонала;
-обучение и развитие персонала;
-планирование карьеры; -организация системы компенсаций и пособий; -обеспечение безопасности; -регулирование трудовых отношений; -стратегическое планирование; -анализ, проектирование рабочих процессов.

## Slide 3
Команда проекта - это группа сотрудников,
находящаяся в подчинении руководителя проекта и
непосредственно работающая над выполнением проекта. Она является важным звеном структуры проекта,
так как именно команда обеспечивает осуществление
его замысла.
Командообразование – это процесс целенаправленного
"построения" особого способа взаимодействия людей
в группе (называемой командой), позволяющего эффективно реализовывать их профессиональный,
интеллектуальный и творческий потенциал в соответствии
со стратегическими целями данной группы (команды).

## Slide 4
Преимущества работы в команде
Объединение профессионалов
Полная реализация потенциала каждого участника
Принятие наиболее уместного решения
Развитие индивидуальности каждого сотрудника

## Slide 5
Состав команды проекта:
Руководитель проекта
Куратор проекта
Архитектор системы
Администратор проекта

## Slide 6: Куратор проекта (Спонсор)
Функции - Общее руководство ходом реализации проекта; - Обеспечение проекта ресурсами; - Рассмотрение и утверждение проектной документации;- - Анализ сводной отчетности; - Решение проблем находящихся вне компетенции Руководителя проекта; - Изменение базовых параметров проекта.
Полномочия ➢ Утверждение целей проекта; ➢ Назначение Руководителя проекта; ➢ Утверждение общего плана и бюджета проекта; ➢ Получение от Руководителя сводной отчетности о ходе выполнения проекта; ➢ Принятие принципиальных решений при возникновении критических изменений, влияющих на сроки, стоимости и качество результатов проекта. ➢ Контроль соблюдения участниками проекта установленной системы документооборота; ➢ Затребование от конкретных исполнителей по проекту оперативной информации и отчетов о ходе работ по проекту.

## Slide 7: Руководитель проекта
Функции и Полномочия ❖ Формирование команды проекта; ➢Планирование, организация и контроль выполнения работ; Назначение задач команде проекта и контроль выполнения; ➢ Требовать от команды выполнения ролевых функций; ➢ Подтверждение или отклонение отчетов о фактических затратах; ❖ Распределение ресурсов проекта и организация взаимодействия команды; ❖ Организация взаимодействия команды с Заказчиком и другими участниками проекта; ➢ Запрос Куратору проекта на выделение дополнительных ресурсов; ❖ Учет фактических затрат проекта; ➢ Составление отчетности для Куратора проекта. Обращение к Куратору за поддержкой в случае необходимости. ;

## Slide 8: Архитектор системы
Функции ❖ Определение состава, продолжительности и технологии выполнения работ; ❖ Определение необходимых ресурсов для выполнения проекта; ❖ Определение квалификационных требований и состава рабочих групп, распределение по задачам и организация работ; ❖ Обеспечение целостности функциональной архитектуры; ❖ Организация, согласование и утверждение всей технической документации; ❖ Планирование и согласование фактических трудозатрат; ❖ Предоставление Руководителю проекта необходимой отчетности; ❖ Анализ хода выполнения задания и промежуточных результатов; ❖ Организация, проведение и документирование процедур передачи выполненного проекта заказчику.
Полномочия ➢Участие в календарном планировании работ по проекту; ➢ Назначение и контроль за выполнением задач рабочими группы проекта; ➢ Требование от исполнителей качественного выполнения порученных задач; ➢ Обоснование необходимости и запрос руководителю проекта на выделение дополнительных ресурсов.

## Slide 9: Администратор проекта
Полномочия и Функции
❖ Обеспечение руководителя проекта структурированной информацией;
❖ Ведение протоколов совещаний;
❖ Обеспечение своевременной подготовки, движения и архивации документов проекта.
➢ Передача и получение от участников проекта необходимой документации

## Slide 10: Процесс командообразования
-Адаптация
-Группирование -Сотрудничество, кооперация -Нормирование деятельности -Функционирование -Особенности командной работы: -Согласие между организационными целями и персональными целями сотрудников; -Ориентация на конечный результат; -Совместная ответственность; -Гибкое лидерство внутри команды; -Навыки самоуправления и принятия общих решений.

## Slide 11: Развитие команды проекта
Обучение
Операции по укреплению команды
Принципы взаимоотношений с сотрудниками
Со-расположение
Поощрение и премирование